# CADRAGE :

Table des matières

CADRAGE :	1

Problématique :	1

Etat du projet :	1

CADRAGE :	1

Préparation	2

Correction de requirements.txt	2

Création de scraper/requirements.txt	2

Création du service api/ (FastAPI)	3

Les Dockerfiles	4

Les .dockerignore	5

docker-compose.yml	5

Les .env.example	6

GitHub Actions CI — .github/workflows/ci.yml	7

Mise à jour de front/app/api/animals/route.ts	7

Connexion Front ↔ PostgreSQL via l'API	8

Récapitulatif rapide	9

Lancer localement	10

Reminder	10

AWS	11

Money	15

UPGRADE : T3.small	17

## Problématique :

Pour aller plus loin dans le projet, commencer à déployer nos services, et les faires interagir entre eux. Une migration sur le Cloud (AWS) est nécessaire.

Etape importante, puisqu’au-delà de la gestion et configuration d’AWS, il nous faut prépare la partie Docker & CI/CD, afin de déployer le tout dans des conditions saines, scalables, et reproductibles.

## Etat du projet :

Le projet est constitué de trois services indépendants. Ces trois services constituent les trois « blocs » faisant la base de toute la solution. 
Services qui vont beaucoup évoluer, mais qui nécessitaient un point de départ. Que voici :

- front/ — le site web (Next.js)

- scraper/ — collecte des annonces sur le site de la-spa.fr

- dl_models/ — un premier modèle IA qui classifie les animaux (chien/chat, couleur)

On a donc nos trois « blocs » : DATA / IA / FRONT.

Ces 3 services tournent chacun de leur côté, en local.

## CADRAGE :

L’objectif de ce document est de prépare la mise à l’échelle sur AWS. 
Le document se constituera en deux parties :

- Préparer le projet à la migration

  - Tester localement la reproductibilité

- Migrer le projet

## Préparation

### Correction de requirements.txt

Avant :

Os		 <- on l’enlève aussi car ne sert à rien ^^
PIL
torch
transformers
...

Après :

torch==2.3.1
torchvision==0.18.1
Pillow==10.4.0
...

Pourquoi ?

Aucune version n'était fixée. Sans versions, chaque pip install peut installer des versions différentes selon le contexte. 
Dans un Docker sur AWS, on veut des builds 100% reproductibles : la même commande doit donner exactement le même résultat aujourd'hui et dans 6 mois.

### Création de scraper/requirements.txt

Pourquoi un fichier séparé ?

Le requirements.txt racine était prévu pour le modèle ML (torch, torchvision...). Le scraper n'a pas besoin de PyTorch, mais de Selenium, de BeautifulSoup, etc.

Si on mettait tout dans un seul fichier, le container Docker du scraper installerait PyTorch (plusieurs go) alors qu'il n'en a aucun besoin. Chaque service n'installe que ce dont il a besoin
 = les images Docker sont plus légères, les builds plus rapides.

### Création du service api/ (FastAPI)

Pourquoi créer un nouveau service ?

Le front (page.tsx) affichait des données codées en dur dans le code TypeScript :

export const animals = [

{ id: 1, name: "Milo", type: "Chat", ... },

{ id: 2, name: "Rex", type: "Chien", ... },

]

Le scraper, lui, sauvegarde de vraies données dans scraper/data/. 
Mais rien ne reliait le scraper et le front.

Il fallait donc une API backend qui lit depuis PostgreSQL via SQLAlchemy (api/database.py). 
Le service api/database.py définit les modèles SQLAlchemy (tables animals et animal_images) et l'initialisation automatique de la base au démarrage.

FastAPI a été choisi pour développer l’API.

Les endpoints créés dans api/main.py :

| Endpoint | Rôle |
| --- | --- |
| GET /health | Vérifie que l'API tourne ET que la DB répond |
| GET /animals | Retourne tous les animaux depuis PostgreSQL |
| GET /animals?species=chien | Filtre par espèce |
| GET /animals?source=la-spa | Filtre par source (multi-source) |
| GET /animals/{uuid} | Détail d'un animal par son UUID |

Tout est bien entendu sujet à évolution.

### Les Dockerfiles

Le Dockerfile est une « recette » qui décrit comment construire une image Docker, c'est-à-dire un "snapshot" autonome d'un service avec tout ce dont il a besoin pour tourner (OS, dépendances, code).

On as trois services, donc on as créer trois Dockerfile :

front/Dockerfile : build en 3 étapes

FROM node:20-alpine AS deps     # étape 1 : installer les packages npm

FROM node:20-alpine AS builder  # étape 2 : compiler le projet Next.js

FROM node:20-alpine AS runner   # étape 3 : image finale

Pourquoi 3 étapes (multi-stage) ?

Sans ça, l'image finale contiendrait tous les outils de compilation, le code source non compilé, les devDependencies... Ce qui ferait une image volumineuse. Avec le multi-stage, l'image finale ne contient que le serveur Node compilé (bien plus léger). Et c’est tout ce dont on a besoin.

Pourquoi next.config.js avec output: 'standalone' ?

C'est un mode de Next.js qui crée un dossier .next/standalone/ contenant un serveur Node.js complètement autonome. Il n'a pas besoin des node_modules complets pour tourner. C'est conçu précisément pour Docker et les déploiements cloud.

scraper/Dockerfile — installe Chrome

Le scraper utilise Selenium, qui pilote un vrai navigateur Chrome. Il faut donc installer Chrome dans le container :

FROM python:3.11-slim

# installe google-chrome-stable via apt

# installe les dépendances Python

Le code du scraper contient déjà les bonnes options Chrome pour Docker (--no-sandbox, --disable-dev-shm-usage). Plus qu’à run.

api/Dockerfile — simple

FROM python:3.11-slim

# installe les dépendances

# lance uvicorn (serveur ASGI pour FastAPI) # et pas ESGI

### Les .dockerignore

Même principe que .gitignore mais pour Docker. Quand Docker construit une image, il copie le dossier dans le container. Sans .dockerignore, il copierait :

- node_modules/ (centaines de Mo inutiles (on les réinstallera dans le container))

- .next/ (build local qui ne correspond pas à l'OS du container)

- scraper/data/ (données locales qui n'ont pas à être dans l'image)

- .env (secrets, besoin d’expliquer ?)

### docker-compose.yml

Docker Compose est l’outil qui permet de décrire et lancer plusieurs containers en même temps, avec leurs connexions réseau et leurs volumes.

services:

front:   # port 3000, dépend de l’api

api:     # port 8000, lit scraper/data en lecture seule

scraper: # profil séparé, tourne à la demande

postegres : # port 5432:5432

Points importants :

- Le réseau interne : dans docker-compose, front peut appeler http://api:8000. Docker résout l’api comme hostname automatiquement. Le front n'a pas besoin de connaître l'IP.

- Le profil scraper : le scraper est un job ponctuel (on le lance quand on veut mettre à jour les données, encore une fois à configure via un Event dans AWS, pour l’aspect « streaming »), pas un service permanent.
Avec profiles: [scraper], il ne démarre pas avec docker compose up. Il faut le déclencher explicitement.

- Le service postgres (pgvector/pgvector:pg16)
PostgreSQL avec l'extension pgvector préinstallée. Il expose le port 5432 et utilise un volume nommé postgres_data pour que les données survivent aux redémarrages (docker compose down ne les efface pas, seul docker compose down -v les supprime).
Le service dispose d'un healthcheck (pg_isready) : l'API et le scraper ne démarrent qu'une fois PostgreSQL prêt. Plus de race condition au boot.
Le volume partagé ./scraper/data entre scraper et API a été supprimé. Le scraper écrit directement en base, l'API lit directement en base. Plus de fichiers JSON intermédiaires.

### Les .env.example

Les fichiers .env contiennent des secrets et configurations sensibles (clés API, mots de passe, URLs...). On ne les commit jamais dans Git.

Les .env.example sont les versions publiques, avec les clés mais sans les vraies valeurs. Elles servent de documentation pour savoir quoi configurer.

.env.example à la racine :

DATABASE_URL=postgresql://pawmatch:pawmatch@postgres:5432/pawmatch

ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000

SCRAPER_SOURCE=la-spa

MAX_PAGES=10

NUM_WORKERS=4

API_URL=http://api:8000        # utilisé par le front pour parler à l'api

DATA_PATH=/app/data            # utilisé par l'api pour trouver les données

# AWS_REGION=eu-west-1         # commenté — pour plus tard

# AWS_S3_BUCKET=...            # commenté — pour plus tard

### GitHub Actions CI — .github/workflows/ci.yml

CI = Continuous Integration. C'est un processus automatique qui se déclenche à chaque git push et vérifie que le code est valide.

Ici, le workflow fait :

- git checkout du code

- Build les 3 images Docker (front, api, scraper)

- Si le build échoue :  la PR est bloquée

Pourquoi c'est important ?

Sans la  CI, à chaque développement, qui tourne en local, mais dont le Dockerfile est cassé, le CI le détectera immédiatement.

Le bloc CD (déploiement AWS) est présent mais commenté :

# deploy:

#   - Configure AWS credentials

#   - Login to ECR

#   - Push images

#   - Deploy on ECS

Toute la structure est prête, quand le compte AWS sera configuré, il suffit de décommenter et d'ajouter 3 secrets GitHub (AWS_ACCESS_KEY_ID, AWS_SECRET_ACCESS_KEY, AWS_REGION).

### Mise à jour de front/app/api/animals/route.ts

Avant : retournait des données codées en dur.

Après :

const apiUrl = process.env.API_URL ?? 'http://localhost:8000'

const res = await fetch(`${apiUrl}/animals`)

Le front appelle maintenant la vraie API FastAPI. La variable API_URL est :

- http://localhost:8000 en développement local

- http://api:8000 dans docker-compose (résolution DNS interne)

- L'URL du load balancer AWS en production

### Connexion Front ↔ PostgreSQL via l'API

Le front n'utilise plus de données mockées ni la route Next.js /api/animals. Les pages animals/page.tsx et animals/[id]/page.tsx sont désormais des Server Components async qui fetchent directement depuis FastAPI côté serveur :

async function getAnimals() {

const res = await fetch(`${process.env.API_URL}/animals`, { cache: 'no-store' })

return res.json()

}

export default async function AnimalsPage() {

const animals = await getAnimals()

// ...

}

Avantage : le fetch se fait sur le réseau Docker interne (api:8000), jamais exposé au navigateur. Le composant AnimalCard a été mis à jour pour afficher les vrais champs (species, race, refuge, images[], source_url). Le bouton "Aller vers le site d'adoption" redirige vers source_url — la vraie fiche sur la-spa.fr.

## Récapitulatif rapide

Nouveaux fichiers :

├── .env.example

├── docker-compose.yml               ← front + api + postgres + scraper (profil)

├── .github/workflows/ci.yml

├── api/

│   ├── main.py                      ← FastAPI : endpoints /animals, /health

│   ├── database.py                  ← NEW : modèles SQLAlchemy + init_db()

│   ├── requirements.txt             ← +sqlalchemy, psycopg2-binary, pgvector

│   ├── Dockerfile

│   └── .dockerignore

├── scraper/

│   ├── main_spa_full.py             ← orchestrateur (env vars MAX_PAGES, NUM_WORKERS)

│   ├── driver.py                    ← NEW : init_driver() partagé

│   ├── crawler_links.py             ← logging, exceptions propres

│   ├── parser_fiche_full.py         ← toutes les images (plus select_one)

│   ├── storage.py                   ← NEW : upsert PostgreSQL (psycopg2)

│   ├── requirements.txt             ← +psycopg2-binary

│   ├── Dockerfile

│   └── .dockerignore

└── front/

├── app/animals/page.tsx         ← Server Component, fetch API réelle

├── app/animals/[id]/page.tsx    ← Server Component, fetch par UUID

├── components/AnimalCard.tsx    ← type Animal mis à jour

├── next.config.js

├── Dockerfile

└── .dockerignore

### Lancer localement

Lancer Docker Desktop
Se mettre à la racine du projet :

# Démarrer front + api

docker compose up --build

# Lancer le scraper (job ponctuel)

docker compose --profile scraper run scraper

L'API sera accessible sur http://localhost:8000 et le front sur http://localhost:3000.

Une fois - - build faits. On peut juste lancer avec :

Docker compose up

Ca évitera de tout recompiler et + rapide.

## Reminder

Bien entendu, tout ce qui est décrit précédemment correspond à un état antérieur du projet. C’est simplement le compte rendu / synthèse du travail qui a été fait pour préparer la migration sur AWS. Les commandes mentionnées (voir certains services éventuellement) ne sont peut-être plus à jour. 
Toujours s’en tenir au README, qui lui, est toujours tenu à jour. Et à la cartographie des Dockerfile pour comprendre ce qui sert au déploiement AWS, actuellement.

## AWS

Création Amplify

Notre EC2 T3.micro :

Une fois lancer, on se connecte dessus :

Installe de Docker pour le déploiement :

Dans l’ordre suivant :

  - Ajout l’user au groupe Docker, pour ne pas avoir à taper sudo à chaque fois

  - Appliquer le changement de groupe

  - Vérifier que Docker est bien installé

On clone le Repo :

Une fois dans le projet, on lance :

On vérifie que ça fonctionne :

L’API est également disponible depuis l’extérieure (ce qu’on veut) :

On rajoute une nouvelle variable d’environnement sur Amplify :

On se créer sur Ec2 une mémoire tampon car les 1go de RAM sont insuffisants pour faire tourner le scrapper :

Le temps du redéploiement de l’application, on lance le scrapper sur la machine EC2 :

Les animaux ont été récupérés :

Et on a les animaux sur le site :

Le projet est donc bien passé de local à AWS.

Toute amélioration n’est pas nécessairement documentée. C’est donc normal si les choses ont bien évolué depuis.

## Money

Couper l'EC2 quand pas utile :

Dans AWS Console : EC2 → Instances → sélectionne pawmatch-server → Instance State → Stop

C'est tout. 
L'Elastic IP a été configuré, et reste associée, les données sont préservées.

Pour redémarrer l'EC2

1. Dans AWS Console : EC2 → Instances → pawmatch-server → Instance State → Start

On attend que le statut passe à Running (1-2 min).

2. SSH sur l'instance :

ssh -i "C:\Users\ethan\Downloads\pawmatch-key.pem" ubuntu@34.243.132.49

3. Relancer les services :

cd Pa5emeAnn-e

docker compose up -d postgres api

4. Vérifier que tout tourne :

curl http://localhost:8000/health

Doit retourner {"status":"ok","db":"connected"}.

5. Le site est de nouveau opérationnel. Amplify n'a rien besoin, l'IP n'a pas changé.

Résumé

| Action | Où | Temps |
| --- | --- | --- |
| Stop | Console AWS | 10 sec |
| Start | Console AWS | 2 min |
| Relancer Docker | SSH | 30 sec |
| Site opérationnel | Automatique | ~3 min total |

## UPGRADE : T3.small

Pas un énorme upgrade, mais la quantité de ressources nécessaires suite à l’évolution du projet implique une augmentation de la RAM sur la machine EC2.