PawMatch

Plateforme Centrale d’Adoption d’Animaux Assistée par l’IA

Document de Cadrage de Projet

Version 1.0 — Juillet 2026 Projet Annuel — Cloud & IA

# 1. Contexte et Vision du Projet

## 1.1 Problématique

L’adoption animale en France est un parcours semé d’embûches pour les futurs adoptants. Les informations sont fragmentées entre des dizaines de sites de refuges, associations et particuliers.

En conséquence, les fiches des animaux sont souvent incomplètes, et il est difficile de s’y retrouver. Entre filtrer les animaux par critères de compatibilité (logement, mode de vie, présence d’enfants…) , par localisation géographique, ou par démarche d’adoptions, il y a un manque de centralisation et d’accessibilité de l’information.

En parallèle, les démarches administratives et sanitaires (vaccins, identification, stérilisation…) restent opaques pour beaucoup d’adoptants, ce qui génère des abandons ou des refus injustifiés de la part des associations.

Notre objectif est de centraliser au mieux les informations liées aux fiches des animaux, de guider les futurs adoptants dans leurs démarches, que ce soit d’aider à trouver l’animal qui convient le mieux à leurs besoins et conditions de vie, à la démarche d’adoption.

## 1.2 Vision Produit

PawMatch est une plateforme web qui centralise et qui agrège les annonces d’adoption animale issues de multiples sources. On normalise dans un format cohérent, et rend accessible les annonces, via une interface simple et ergonomique, le tout, boostée par l’intelligence artificielle.

La plateforme se distingue par trois piliers :

- Centralisation & normalisation des données animales (scraping + modèles de classification)

- Assistance intelligente via un chatbot (aidé d’un système agentique) capable, entre autres, de recommander des animaux et d’expliquer les démarches

- Expérience utilisateur fluide avec carte interactive, filtres avancés et fiches animaux enrichies

## 1.3 Utilisateurs Cibles

| Profil | Besoin principal | Valeur apportée |
| --- | --- | --- |
| Futur adoptant | Trouver un animal compatible, comprendre les démarches | Recherche unifiée, guidage par IA, carte de proximité |
| Association / refuge | Augmenter la visibilité de leurs animaux à adopter | Indexation automatique, audience élargie |

# 2. Architecture Technique

## 2.1 Vue d’ensemble

La plateforme repose sur une architecture cloud-native, organisée en quatre couches distinctes et communicantes (À DÉBATTRE) :

- Couche Collecte : scrapers et pipeline de normalisation des données

- Couche Stockage & API : base de données centralisée + API REST/GraphQL

- Couche IA : modèles de classification + LLM & agentique

- Couche Présentation : frontend Node.js / React avec carte interactive

## 2.2 Stack Technique Envisagée (A DEBATTRE)

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Node.js + React | Continuité avec le template en place |
| Backend API | Node.js / Express ou FastAPI | Léger, bon écosystème IA avec Python |
| Base de données | PostgreSQL + pgvector | Relationnel + recherche sémantique pour le LLM |
| Scraping | Python (Scrapy / Playwright) | Maturité écosystème, headless browser si besoin |
| Classif. images | PyTorch (modèle fine-tuné existant) | Réutilisation de l’existant |
| LLM Agentique | API d’un LLM au choix | Function calling, gestion de rôles, RAG |
| Carte interactive | Leaflet.js ou MapboxGL | Open source, léger, personnalisable |
| Cloud | AWS (voir section 4) | Scalabilité, services managés IA |

## 2.3 Modèle(s) de Classification

Un / des modèle(s) de classification(s) seront utilisés à des fins de compléter au mieux les informations des fiches animales. Ainsi que pour répondre à des besoins pratiques, comme créer une nouvelle annonce.

Un premier modèle de classification image a déjà été développé et sera intégré dans le pipeline :

- Classification binaire : chat / chien (modèle pré-entraîné fine-tuné sur ImageNet)

- Heuristique de détection de couleur dominante

Ces deux sorties alimentent automatiquement les métadonnées des fiches animaux, permettant des filtres pertinents sans saisie manuelle.

# 3. Fonctionnalités Principales

## 3.1 Module Collecte de Données

### Scraping & Normalisation

Le coeur du projet est l’alimentation en données réelles. Le pipeline de collecte devra :

- Identifier les sources publiques scrapables (sites d’associations, Wamiz, Animatch, SPA…)

- Extraire : nom, espèce, race, âge, description, photos, localisation, contact du refuge et autres….

- Normaliser dans un schéma unique (voir modèle de données)

- Dédupliquer les annonces identiques publiées sur plusieurs sources

- Planifier les mises à jour périodiques (cron job cloud)

## 3.2 Module IA — LLM Agentique

### Architecture Agentique Multi-Rôles

Le chatbot intégré à la plateforme sera un agent LLM capable de changer de rôle selon le contexte de la conversation :

| Rôle | Description | Exemple d’usage |
| --- | --- | --- |
| Conseiller adoption | Recommande des animaux selon le profil de l’utilisateur (logement, mode de vie, expérience…) | "Quel animal pour un appartement avec enfants ?" |
| Guide démarches | Explique les étapes d’adoption, documents requis, frais, délais | "Que faut-il prévoir pour adopter un chien ?" |
| Assistant recherche | Reformule et affine une recherche sur la base de données | "Montre-moi des chats calmes près de Lyon" |

### Pattern RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Les données des fiches animaux seront vectorisées et stockées dans pgvector. Lors d’une conversation, l’agent récupère les fiches les plus pertinentes par similarité sémantique avant de générer une réponse contextuelle. Cela garantit des recommandations ancrées dans les données réelles de la plateforme. Et permet un suivi de la conversation cohérent avec l’utilisateur.

## 3.3 Module Cartographie

Une carte interactive affichera les animaux disponibles par zone géographique :

- Géocodage des adresses des refuges lors du scraping

- Clustering des marqueurs pour les zones denses

- Filtres superposés sur la carte (espèce, âge, distance max)

- Lien direct vers la fiche animal depuis le marqueur

## 3.4 Plateforme Web

L’interface utilisateur, déjà esquissée en Node.js, sera enrichie pour offrir :

- Page d’accueil avec barre de recherche intelligente et mise en avant d’animaux

- Page de recherche avancée avec filtres (espèce, race, âge, taille, couleur, localisation)

- Fiche animale standardisée avec galerie photo, infos sanitaires, contact refuge

- Widget chatbot accessible depuis toutes les pages

- Design responsive mobile-first************************ LOLMDLAAJFIUEAICNZCAC

# 4. Stratégie Cloud

## 4.1 Pourquoi ?

Le passage sur le cloud est une étape structurante qui doit intervenir avant le développement intensif pour plusieurs raisons :

- Le scraping nécessite une infrastructure fiable, des IP rotatives et une planification (cron jobs) qui doivent idéalement tourner sur une machine accessible de tous les membres de l’équipe

- L’hébergement du modèle de classification image demande des ressources GPU ou du calcul à la demande, accessible de tous

- L’API LLM agentique a besoin d’un backend accessible 24/7 pour répondre aux requêtes des utilisateurs (dans un contexte de mise en production)

- La base de données doit être centralisée et accessible par tous les composants (scraper, API, IA), et accessible de toutes les briques nécessitant un accès à cette base de données

- Les collaborateurs du projet peuvent travailler en parallèle sur un environnement commun

## 4.2 AWS

| Besoin | AWS | GCP | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- |
| Hébergement app web | Elastic Beanstalk / EC2 | Cloud Run / App Engine | Cloud Run (GCP) — serverless simple |
| Base de données | RDS PostgreSQL | Cloud SQL | Au choix, équivalent |
| Stockage images | S3 | Cloud Storage | S3 (AWS) — écosystème mature |
| Scraping / jobs | Lambda + EventBridge | Cloud Functions + Scheduler | GCP Scheduler — plus simple |
| Inférence modèle | SageMaker / Lambda | Vertex AI | Vertex AI si besoin GPU |
| LLM (Claude API) | Proxy via EC2/Lambda | Proxy via Cloud Run | Anthropic API directe |

Pour un projet scolaire, GCP propose des crédits étudiants généreux et une interface plus pédagogique. AWS reste une référence industrie. Les deux sont valides.

# 5. Roadmap et Étapes de Développement

Le projet s’articule autour de cinq phases séquentielles et cohérentes. L’ordre est important : chaque phase pose les fondations de la suivante.

| Phase | Objectif | Livrables clés |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 Infrastructure Cloud | Configurer l’environnement cloud, déployer le template existant, mettre en place la base de données et les pipelines CI/CD | App déployée sur cloud, BDD opérationnelle, repo versionné |
| Phase 2 Scraping & Données | Développer les scrapers, normaliser les données, intégrer le modèle de classification image existant | Pipeline actif, 500+ fiches animaux réelles en base |
| Phase 3 Chatbot Agentique | Intégrer l’API LLM, implémenter la logique multi-rôles, connecter au RAG sur les données animales | Chatbot fonctionnel avec 3 rôles, connecté aux vraies données |
| Phase 4 Frontend & Carte | Améliorer l’UI/UX, intégrer la carte interactive, affiner les filtres de recherche | Interface complète, carte fonctionnelle, design final |
| Phase 5 Tests & Présentation | Tests de charge, sécurité, préparation de la démo, documentation | Présentation scolaire, démo live, rapport technique |

## 5.1 Justification

L’ordre des phases n’est pas arbitraire :

- Le cloud en premier car tous les autres composants (scraper, BDD, API) ont besoin d’une infrastructure stable pour tourner en continu. Développer en local puis migrer est coûteux en temps.

- Le scraping avant l’IA car le chatbot agentique n’a de valeur que s’il peut répondre avec de vraies données. Un LLM connecté à une BDD vide est inutile en démo.

- Le chatbot avant le polish UI car l’IA est la différenciation majeure du projet. Mieux vaut avoir un agent fonctionnel avec une UI basique qu’une belle interface sans IA.

- Le frontend en phase 4 permet d’affiner l’UX en connaissant les données réelles disponibles et les capacités réelles du chatbot.

# 6. Modèle de Données

## 6.1 Entité Principale : Animal

| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Identifiant unique plateforme |
| source_url | TEXT | URL d’origine (pour déduplication) |
| source_name | TEXT | Nom du site source (SPA, Wamiz…) |
| species | ENUM | chat ¦ chien ¦ lapin ¦ NAC ¦ autre |
| breed | TEXT | Race (nullable) |
| age_years | FLOAT | Age estimé en années |
| color | TEXT[] | Couleurs dominantes (via heuristique) |
| photos | TEXT[] | URLs des photos hébergées |
| species_confidence | FLOAT | Score de confiance classif. image |
| description | TEXT | Description originale |
| description_clean | TEXT | Description normalisée |
| embedding | VECTOR(1536) | Embedding pour recherche sémantique (RAG) |
| location_text | TEXT | Adresse textuelle du refuge |
| lat / lng | FLOAT | Coordonnées géocodées |
| contact | JSONB | Tél, email, site du refuge |
| scraped_at | TIMESTAMP | Date de collecte |
| status | ENUM | disponible ¦ adopté ¦ en_cours |

# 7. Risques et Points d’Attention

| Risque | Niveau | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Blocage des scrapers par les sites cibles | ⚠️ Moyen | Rotation d’IP, respect du robots.txt, scraping étalé, Playwright pour le JS |
| Qualité des données insuffisante | ⚠️ Moyen | Pipeline de validation, champs obligatoires minimum, score de qualité par fiche |
| Coûts cloud non maîtrisés | 🔴 Haut | Budget alerts, auto-scaling conservateur, utilisation des free tiers pour débuter |
| Latence du LLM en production | 🟡 Faible | Streaming des réponses, cache sur les questions fréquentes |
| RGPD et données personnelles | ⚠️ Moyen | Ne stocker que les infos publiques, politique de confidentialité, pas de données adoptants |
| Dérive du chatbot (hallucinations) | ⚠️ Moyen | Prompts système stricts, RAG ancré sur les données réelles, garde-fous |

# 8. Glossaire & Références

zizi : truc qui sert à faire des enfants

## Termes Techniques

| LLM | Large Language Model — modèle de langage de grande taille (ex: Claude, GPT-4) |
| --- | --- |
| Agent / Agentique | Système IA capable de changer de comportement, d’utiliser des outils et de prendre des décisions en chaîne |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation — technique qui enrichit le prompt LLM avec des données récupérées dynamiquement |
| Fine-tuning | Spécialisation d’un modèle pré-entraîné sur un jeu de données spécifique |
| pgvector | Extension PostgreSQL permettant le stockage et la recherche par similarité de vecteurs (embeddings) |
| Scraping | Extraction automatisée de données depuis des pages web publiques |
| Embedding | Représentation numérique dense d’un texte, permettant la recherche sémantique |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment — pipeline d’automatisation des tests et déploiements |

Document élaboré dans le cadre d’un projet scolaire — PawMatch v1.0 — 2025